Информация об опубликовании МНПА

Постановление администрации Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области

от  20.12.2018 № 187 «О внесении изменений в постановление  о22.12.2014 № 245 «Об утверждении Программы Дорожного строительства, реконструкции, содержания и обслуживания автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области   на 2015-2017 г.г.» (с изменениями внесенными постановлениями  от 30.12.2016  № 213; от 14.12.2017 № 176)

Опубликовано в периодическом печатном издании «Вести Дубровинского сельсовета» от 26.12.2018 № 46

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОШКОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018 № 187

О внесении изменений в постановление  от 22.12.2014 № 245

«Об утверждении Программы Дорожного строительства, реконструкции, содержания и обслуживания автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области   на 2015-2017 г.г.»

(с изменениями внесенными постановлениями  от 30.12.2016  № 213;

от 14.12.2017 № 176)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы» и читать ее в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования Муниципальной Программы | Общий объем финансирования составляет тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | года | Всего | ОБ | МБ |
|  | 2015 | 3125,6 | 1500,5 | 1625,1 |
|  | 2016 | 6419,5 | 4029,2 | 2390,3 |
|  | 2017 | 5582,7 | 3226,9 | 2355,8 |
|  | 2018 | 2489,2 | 1170,9 | 1318,3 |
|  | 2019 | 5441,5 | 3759,2 | 1682,3 |
|  | 2020 | 5820,9 | 4223,3 | 1597,6 |
|  | 2021 | 5864,1 | 4223,3 | 1640,8 |
| итого |  | 34743,6 | 22133,4 | 12610,2 |

2.  Срок действия программы продлить  с  «2015-2020» г.г.

3. Девятая позиция Программы «Период реализации Программы: цифры «2015-2017» заменить на цифры «2015-2021»

4. «доведение действующих дорог до надлежащего технического состояния путем ремонта и реконструкции читать в следующей редакции:

| 2015 год: с. Дубровино ул. Сибирская | ремонт щебеночного покрытия |
| --- | --- |
| с. Белоярка ул. Береговая | ремонт щебеночного покрытия |
| с. Старый Порос ул. Нижняя | ремонт щебеночного покрытия |
| с. Старый Порос ул. Верхняя | ремонт щебеночного покрытия |
| с. Белоярка ул. Пионерская | ремонт асфальтового покрытия |
| с. Белоярка – пер. Пионерский | ремонт асфальтового покрытия |
| 2016 год: |  |
| п. Обской ул. Новая | ремонт асфальтового покрытия |
| с. Белоярка ул. Центральная | ремонт щебеночного покрытия |
| с. Дубровино ул. Ленина, ул. Советская, ул. Кооперативная | ремонт асфальтового покрытия; |
| Дубровино ул. Зеленая, пер. Лесной с. Белоярка ул. Сосновая | укладка водосточных труб; |
| с. Дубровино ул. Кооперативная | ремонт дорожного покрытия |
| с. Дубровино ул. Лесная, ул. Кооперативная, пер. Лесной, с. Белоярка ул. Боровая | ремонт щебеночного покрытия |
| с. Белоярка ул. Центральная, ул. Строителей, ул. Школьная, ул. Мира | ремонт асфальтового покрытия; |
| с. Дубровино ул. Школьная, ул. Зеленая, п. Обской ул. Новая, с. Белоярка ул. Сосновая | ремонт щебеночного покрытия |
| с. Белоярка ул. Центральная | ремонт асфальтового покрытия; |
| с. Старый Порос ул. Верхняя, ул. Нижняя, с. Белоярка ул. Магистральная, ул. Зеленая | ремонт щебеночного покрытия; |
| 2017 год: |  |
| с. Белоярка ул. Магистральная | асфальтирование |
| с. Дубровино ул. Пристанская, | щебенение; |
| с. Дубровино ул. Пристанская, с. Белоярка ул. Магистральная | укладка водосточных труб |
| 2018 год: |  |
| п. Обской ул. Рабочая | щебенение |
| п. Обской ул. Советская | щебенение |
| с. Дубровино ул. Пристанская | щебенение |
| с. Дубровино ул. Советская | асфальтирование |
| 2019 год: |  |
| с. Белоярка ул. Первомайская | ремонт асфальтового покрытия |
| с. Белоярка ул.Полеводская | щебенение |
| с. Дубровино ул. Советская, ул. Кооперативная | ремонт асфальтового покрытия |
| с. Дубровино пер. Красноармейский | асфальтирование |
| с. Белоярка, с. Дубровино, п. Обской | ямочный ремонт асфальтового покрытия |
| 2020 год |  |
| с. Дубровино ул. Харлампиева | щебенение; |
| с. Дубровино ул.Маслозаводская | щебенение |
| с. Дубровино ул. Садовая | щебенение |
| с. Дубровино ул. Садовая | асфальтирование |
| д. Кузнецовка ул. Совхозная | щебенение |
| 2021 год |  |
| с. Белоярка | оформление дорог |
| п. Обской, с. Белоярка | ямочный ремонт асфальтового покрытия |
| п. Обской | проектные работы |
| с. Белоярка ул. Боровая | щебенение |
| с. Белоярка ул. Пионерская | асфальтирование |
| с. Дубровино ул. Советская | асфальтирование |

5. В  части 3 Программы слова «Срок реализации программы 2015-2017» заменить на слова  «Срок реализации программы 2015-2021»;

6. В часть 3 Муниципальной Программы внести  следующие изменения:

Способы  сбора информации, расчетов показателей целевых индикаторов и показателей программы:

| № | Наименование показателя | ед. изм. | Опреде ление показателя (1) | Временные характеритиски показателя (2) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (3) | Базовые показатели используемые в формуле |  |  | метод сбора информации индекс формы отчетности (4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | МБ | ВСЕГО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |  | 8 |  |
| 2015 | ремонт дорог 2015 год в рамках Реализации мероприятий ГП «Развитие дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» | м. | ремонт асфальтового покрытия | 1 раз в год | 600 м. | 1500,5 |  | 1500,5 | 1 раз в год |  |
|  | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений за счет дорожного фонда в рамках муниципальной программы Дорожного строительства, реконструкции, содержания и обслуживания автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Дубровинского сельсовета | м. | щебенение | 1 раз в год | 830 м. |  | 958,1 | 958,1 | 1 раз в год, |  |
|  | услуги строительного контроля в рамках муниципальной программы | т.р |  |  |  |  | 217,0 | 217,0 |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений | км | содержание дорог | 1 раз в год |  |  | 450,0 | 450.0 | 1 раз в год |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1430 | 1500,5 | 1625,1 | 3125,6 |  |  |
| 2016 | ремонт дорог 2016 в рамках реализации мероприятий ГП «Развитие дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области | м. | ямочный ремонт асфальтового покрытия | 1 раз в год | 220 | 797,3 |  | 797,3 | 1 раз в год |  |
|  |  | м. | щебенение | 1 раз в год | 3811 | 3231,9 |  | 3231,9 | 1 раз в год |  |
|  | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений за счет дорожного фонда в рамках муниципальной программы Дорожного строительства реконструкции, содержания и обслуживания автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2015-2019 | м. | щебенение | 1 раз в год | 4061 |  | 1190,3 | 1190,3 | 1 раз в год |  |
|  |  |  | ямочный ремонт асфальтового покрытия | 1 раз в год | 3905 |  | 295,4 | 295,4 | 1 раз в год |  |
|  |  |  | укладка водосточной трубы | 1 раз в год | 35 |  | 156,4 | 156,4 | 1 раз в год |  |
|  |  |  | услуги строительного контроля | 1 раз в год |  |  | 29,4 | 29,4 | 1 раз в год |  |
|  |  |  | ремонт дорожного покрытия | 1 рз в год |  |  | 2,1 | 2,1 | 1 раз в год |  |
|  | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений | м. | очистка дорог | 1 раз в год |  |  | 716,7 | 716,7 | 1 раз в год |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 12032 | 4029,2 | 2390,3 | 6419,5 |  |  |
| 2017 | ремонт дорог 2017 год в рамках Реализации мероприятий ГП «Развитие дорог регионального межмуниципального и местного значения в Новосибирской области | м. | асфальтирование | 1 раз в год | 537 | 3226,9 |  | 3226,9 | 1 раз в год |  |
|  | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений за счет дорожного фонда в рамках муниципальной программы Дорожного строительства, реконструкции, содержания и обслуживания автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области | м. | асфальтирование | 1 раз в год | 537 |  | 633,9 | 633,9 | 1 раз в год |
|  |  | м. | щебенение | 1 раз в год |  |  | 792,2 | 792,2 | 1 раз в год |
|  |  |  | услуги строительного контроля | 1 раз в год |  |  | 60,8 | 60,8 | 1 раз в год |
|  |  |  | установка водосточных труб |  |  |  | 76,3 | 76,3 |  |
|  |  |  | содержание дорожных знаков |  |  |  | 99,8 | 99,8 |  |
|  |  |  | проектная документация |  |  |  | 90,0 | 90,0 |  |
|  |  |  | экспертиза |  |  |  | 52,8 | 52,8 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений |  |  |  |  |  | 550,0 | 550,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 3226,9 | 2355,8 | 5582,7 |  |
| 2018 | ремонт дорог 2018 год в рамках Реализации мероприятий ГП «Развитие дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области | м. | асфальтирование | 1 раз в год |  | 1170,9 |  | 1170,9 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений за счет дорожного фонда в рамках муниципальной программы Дорожного строительства реконструкции, содержания и обслуживания автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2015-2019 |  | услуги строительного контроля |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  | щебенение | 1 раз в год | 730 м. |  | 639,3 | 639,3 |  |
|  |  |  | Оценка технического состояния автомобильных дорог расположенных в границах н.п. с. Белоярка, с. Дубровино, п. Обской |  |  |  | 99,0 | 99,0 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений | м. | очистка дорог | 1 раз в год |  |  | 550,0 | 550,0 | 1 раз в год |
|  | ИТОГО | м |  |  |  | 1170,9 | 1318,3 | 2489,2 |  |
| 2019 | Реализации мероприятий ГП «Развитие дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области | м. | асфальтирование | 1 раз в год | 397 м. | 2985,3 | 156,0 | 3141,3 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений за счет дорожного фонда в рамках муниципальной программы Дорожного строительства, реконструкции, содержания и обслуживания автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области |  | асфальтирование | 1 раз в год |  | 773,9 | 622,3 | 1396,2 |  |
|  |  |  | ямочный ремонт асфальтового покрытия | 1 раз в год | 200 |  | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  |  | строительный контроль |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  | проектные работы |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений |  |  |  |  |  | 604,0 | 604,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 597 | 3759,3 | 1682,3 | 5441,6 |  |
| 2020 | Реализации мероприятий ГП «Развитие дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области | м. | асфальтирование | 1 раз в год | 500 | 3323,3 | 372,6 | 3695,9 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений за счет дорожного фонда в рамках муниципальной программы Дорожного строительства, реконструкции, содержания и обслуживания автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области |  | щебенение | 1 раз в год | 1000 | 900 | 555 | 1455 |  |
|  |  |  | проектные работы |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  | услуги строительного контроля |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  | оформление |  |  |  | 20 | 20 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений |  |  |  |  |  | 550,0 | 550,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1500 | 4223,3 | 1597,6 | 5820,9 |  |
| 2021 | Реализации мероприятий ГП «Развитие дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области | м. | асфальтиро вание | 1 раз в год | 500 | 4223,3 | 240 | 4703,3 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений за счет дорожного фонда в рамках муниципальной программы Дорожного строительства, реконструкции, содержания и обслуживания автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области |  | щебенение | 1 раз в год | 1000 |  | 490,8 |  |  |
|  |  |  | проектные работы |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  | услуги строительного контроля |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  | ямочный ремонт |  |  |  | 200,0 | 400,0 |  |
|  |  |  | оформление дорог |  |  |  | 60,0 | 60,0 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений |  |  |  |  |  | 550,0 | 550,0 |  |
|  |  |  | ИТОГО |  | 1500 | 4223,3 | 1640,8 | 5864,1 |  |

(1) характеристика содержания показателя;

(2) указывается периодичность сбора данных и вид временной характеристики

(3)Приводится формула и краткий алгоритм  расчета.  При описании формулы необходимо использовать  буквенные обозначения базовых показателей

(4) в графе 8 указывается 1) периодичность отчета:

7. В части 4 Муниципальной Программы Таблицу 2 читать в следующей редакции:

Таблица № 2

Объемы финансирования муниципальной программы

| №№ | Наименование направлений | В ценах 2015 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | использование средств муниципальной Программы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2 | В рамках реализации мероприятий ГП «Развитие дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области | 1500,5 | 4029,2 | 3226,9 | 1170,9 | 3759,2 | 4223,3 | 4223,3 |
|  | В рамках реализации Муниципальной программы Дорожного строительства, реконструкции, содержания и обслуживания автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области | 1175,1 | 1673,6 | 1805,8 | 768,3 | 1078,3 | 1047,6 | 1090,8 |
| 3 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений за счет дорожного фонда в рамках муниципальной программы Дорожного строительства, реконструкции, содержания и обслуживания автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области | 450,0 | 716,6 | 550,0 | 550,0 | 604,0 | 550,0 | 550,0 |
| ИТОГО |  | 3125,6 | 6419,5 | 5582,7 | 2489,2 | 5441,5 | 5820,9 | 5864,1 |

8. Муниципальную программу дополнить перечнем объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2015-2021 годы

Перечень объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области

на 2015-2021 годы

| Года | Наименование улицы, дорог | Протяженность (м) | Стоимость в текущих ценах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | с. Дубровино: ул. Сибирская ремонт щебеночного покрытия | 200 м. | 246,5 |
|  | с. Белоярка: ул. Береговая ремонт щебеночного покрытия | 150м. | 164,0 |
|  | с. Старый Порос: ул. Нижняя ремонт щебеночного покрытия | 230 м. | 267,5 |
|  | с. Старый Порос: ул. Верхняя ремонт щебеночного покрытия | 250 м. | 280,1 |
|  | с. Белоярка: ул. Пионерская ремонт асфальтового покрытия (аукцион и работы проведены в 2014 году, оплата в 2015 году | 400 | 1145,0 |
|  | пер. Пионерский с. Белоярка ремонт асфальтового покрытия аукцион и работы проведены в 2014 году, оплата в 2015 году) | 200 | 572,5 |
|  | ИТОГО |  | 2675,6 |
| 2016 | п. Обской ул. Советская, ул. Школьная, ул. Рабочая (ямочный ремонт асфальтового покрытия) | 2538м. | 88,7 |
|  | пос. Обской, ул. Новая (щебеночное покрытие); | 250м. | 175,5 |
|  | укладка водосточной трубы по ул. Новой 7 м. | 7м. | 27,0 |
|  | с. Дубровино ул. Ленина, ул. Советская, ул. Кооперативная (ямочный ремонт асфальтового покрытия) | 2564 м. | 68,3 |
|  | укладка водосточных труб ул. Зеленая, пер. Лесной | 14м. | 80,9 |
|  | с. Дубровино: Ремонт дорожного покрытия ул. Кооперативная |  | 4,0 |
|  | с. Дубровино: Ремонт дорожного покрытия (щебенение): ул. Школьная | 150м | 112,9 |
|  | ул. Зеленая | 220 м. | 145,3 |
|  | ул. Лесная | 151 м. | 119,2 |
|  | ул. Кооперативная | 230м. | 181,7 |
|  | пер. Лесной | 208м | 164,3 |
|  | ул. Зеленая (аукцион и работы проведены в 2015 году - оплата 2016 год) | 600м. | 767,2 |
|  | с. Белоярка ул. Центральная ул. Строителей ул. Школьная ул. Мира ямочный ремонт асфальтового покрытия | 2614 м | 160,6 |
|  | Ремонт дорожного покрытия (щебень) ул. Сосновая | 300м | 212,6 |
|  | ул. Боровая | 300м. | 241,2 |
|  | ул. Магистральная (аукцион и работы проведены в 2015 году, оплата в 2016) | 530м | 683,9 |
|  | Укладка водосточной трубы ул. Сосновая | 14м | 48,3 |
|  | Ремонт асфальтного покрытия ул. Центральная (аукцион и работы проведены в 2016 ,оплата в 2017) | 220м | 895,7 |
|  | Оплата 2016 |  | 392,4 |
|  | Оплата 2017 |  | 503,3 |
|  | с. Старый Порос (ремонт дорожного покрытия (щебень): ул. Верхняя | 390м. | 507,8 |
|  | ул. Нижняя (аукцион и работы проведены в 2015 г. оплата в 2016 г.) | 500м. | 640,8 |
|  | Услуги строительного контроля |  | 29,3 |
|  | ИТОГО: |  | 4851,9 |
| 2017 | с. Белоярка: -асфальтирование ул. Магистральная | 537 | 3226,9 |
|  | с. Белоярка ул. Магистральная асфальтирование |  | 633,9 |
|  | Подготовка проектной документации |  | 90,0 |
|  | Экспертиза проектной документации |  | 52,8 |
|  | Содержание дорожных знаков |  | 99,8 |
|  | укладка водосточных труб, с. Белоярка ул. Магистральная, с. Дубровино ул. Пристанская |  | 76,3 |
|  | с. Дубровино: Ремонт дорожного покрытия ул. Пристанская щебенение | 500м. | 792,2 |
|  | устроительный контроль с. Дубровино ул. Пристанская |  | 8,2 |
|  | услуги строительного контроля с. Белоярка ул. Магистральная |  | 52,7 |
|  | ИТОГО: |  | 5032,8 |
| 2018 | п. Обской ул. Рабочая (щебенение) | 80 | 126,4 |
|  | п. Обской ул. Советская (щебенение) | 150 | 196,4 |
|  | с. Дубровино ул. Пристанская (щебенение) | 300 | 316,5 |
|  | Оценка технического состояния автомобильных дорог расположенных в границах населенных пунктов с. Белоярка, с. Дубровино, п. Обской |  | 99,0 |
|  | услуги строительного контроля |  | 30,0 |
|  | с. Дубровино ул. Советская асфальтирование | 200 | 1170,9 |
|  | ИТОГО | 730 | 1939,2 |
| 2019 | с. Белоярка ул. Первомайская | 397 м. | 658,2 |
|  | с. Белоярка ул. Полеводская | 340 м. | 420,0 |
|  | с. Дубровино: ул. Советская (асфальтирование) | 350м | 2063,1 |
|  | с. Дубровино п. Красноармейский | 341 м. | 1396,2 |
|  | услуги строительного контроля |  | 50,0 |
|  | проектные работы |  | 50,0 |
|  | ямочный ремонт |  | 200,00 |
|  | ИТОГО: | 1428м | 4837,5 |
| 2020 | с. Дубровино ул. Харлампиева | 979м. | 525,0 |
|  | с. Дубровино ул. Маслозаводская | 350 | 420,0 |
|  | с. Дубровино ул. Садовая (щебенение) | 250м. | 300,0 |
|  | с. Дубровино ул. Садовая (асфальтирование) | 390м. | 3695,9 |
|  | д. Кузнецовка ул. Совхозная (щебенение) | 188м. | 210,0 |
|  | оформление дорог |  | 20,0 |
|  | Проектные работы |  | 50,0 |
|  | услуги строительного контроля |  | 50,0 |
|  | ИТОГО | 2157 м | 5270,9 |
| 2021 | с. Белоярка ул. Боровая щебенение | 750м. | 490,8 |
|  | с. Белоярка ул. Пионерская асфальтирование | 350 м. | 2940,0 |
|  | с. Дубровино ул. Советская | 350 м. | 1523,3 |
|  | оформление дорог |  | 60,0 |
|  | Проектирование |  | 50,0 |
|  | услуги строительного контроля |  | 50,0 |
|  | Ямочный ремонт |  | 200,00 |
|  | ИТОГО | 3607 м. | 5314,1 |

И.о.Главы Дубровинского сельсовета

Мошковского района

Новосибирской    области                                                                               М.П. Рейн