АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2023 № 161

«Об утверждении Муниципальной Программы Дорожного строительства, реконструкции, содержания и обслуживания автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2025-2027 годы»

(в редакции постановления от 28.12.2024 № 179)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Муниципальную Программу «Дорожного строительства, реконструкции, содержания и обслуживания автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2025-2027 годы»

2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Дубровинского сельсовета и в периодическом печатном издании «Вести Дубровинского сельсовета»

3. Контроль за исполнением Программы оставляю за собой.

Глава  Дубровинского сельсовета

Мошковского района Новосибирской области                                              О.С.Шумкин

|  |  | УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области От 29.12.2023 № 161 (в ред. постановления от 28.12.2024 № 179) |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, СОДЕРЖАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2025-2027 годы

с. Дубровино

2023 год

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа дорожного строительства, реконструкции, содержания и обслуживания автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2025-2027 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Комплексная программа социально-экономического развития Дубровинского сельсовета на 2011-2025 годы, утвержденная решением Совета депутатов |  |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация Дубровинского сельсовета |  |  |  |
| Руководитель Программы | Глава Дубровинского сельсовета |  |  |  |
| Разработчик Программы | Администрация Дубровинского сельсовета |  |  |  |
| Основная цель Программы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры Дубровинского сельсовета |  |  |  |
| Основные задачи Программы | - поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог, искусственных сооружений на них, на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселенческих автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции внутрипоселенческих автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта - содержание и обслуживание внутрипоселковых дорог |  |  |  |
| Период реализации Программы | 2025-2027 годы |  |  |  |
| Исполнители Программы | Администрация Дубровинского сельсовета |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования |  |  |  |
|  | период | всего | ОБ | МБ |
|  | 2025 | 3634,0 | 0 | 3634,0 |
|  | 2026 | 4285,0 | 0 | 4285,0 |
|  | 2027 | 7031,0 | 1436,0 | 5595,0 |
| Ожидаемые результаты | Содержание, обслуживание внутрипоселковых автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности. Улучшение качества жизни населения Дубровинского сельсовета. Создание условий для нового жилищного строительства и успешная реализация инвестиционных проектов в области жилищного строительства. |  |  |  |
| Контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Дубровинского сельсовета в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством |  |  |  |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

2.1. Влияние развития сети автомобильных дорог на социально-экономическое развитие Дубровинского сельсовета

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

- в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

- повышению транспортной доступности;

- снижению последствий стихийных бедствий;

- сокращению числа ДТП;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития поселения.

2.2. Проблемы развития внутрипоселковых автомобильных дорог Дубровинского сельсовета

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Для улучшения показателей по поселению необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. Для внутрипоселковых автомобильных дорог на капитальный ремонт, ремонт и содержание ежегодно требуется более      4,4   млн. рублей.

В связи с отсутствием денежных средств в местном бюджете увеличение выделения средств на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог будет происходить поэтапно (увеличение 5 - 10% ежегодно).

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых автомобильных дорог в Дубровинском сельсовете позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в регионе, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог поселения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог поселения и достичь запланированных в Программе величин показателей.

2.3. Обоснование необходимости решения проблемы программными методами

В настоящее время протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог поселения составляет   37,6  км.  в том числе, находящихся в муниципальной собственности     37,6  км. (приложение № 1)

Перечень объектов ремонта (приложение№ 2)

Настоящей программой предусматривается:

- доведение действующих дорог до надлежащего технического состояния путем ремонта и реконструкции;

| 2024 год |  |
| --- | --- |
| С. Дубровино ул. Садовая | Щебенение |
| П. Обской ул. Ташаринская | Щебенение |
| С. Белоярка ул. Центральная от остановки до гаража | Ямочный ремонт |
| С. Дубровино ул. Ленина | Ямочный ремонт |
| 2025 год |  |
| С. Белоярка ул. Боровая, ул. Береговая | Щебенение |
| С. Дубровино ул. Кооперативная | Щебенение |
| 2026 год |  |
| С. Белоярка ул. Пионерская | Асфальтирование |
| С. Белоярка ул. Пионерская часть от магазина «Водолей» до ул. Строителей | Асфальтирование |
| 2027 год |  |
| Д. Кузнецовка ул. Совхозная | Щебенение |
| С. Старый Порос ул. Верхняя | Щебенение |

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели программы

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры Дубровинского  сельсовета.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

-поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

-сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

Срок реализации Программы 2025-2027 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог поселения».

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице 1.

Способы  сбора информации, расчетов показателей целевых индикаторов и показателей программы представлены в таблице 2.

Таблица 1

Целевые индикаторы и показатели программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  |  |
| 1. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог поселения | % | 15 | 13 |  | 10 |  |  |
| 2. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог поселения | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  |

Таблица 2

Способы  сбора информации, расчетов показателей целевых индикаторов и показателей программы:

| № | Наименование показателя | ед. изм. | Определение показателя (1) | Временные характеритиски показателя (2) |  | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (3) | Базовые показатели используемые в формуле |  |  | метод сбора информации индекс формы отчетности (4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | МБ | ВСЕГО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 2024 | Реализации мероприятий ГП «Развитие дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области | м. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений за счет дорожного фонда в рамках муниципальной программы Дорожного строительства, реконструкции, содержания и обслуживания автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области | 265 м. | Щебенение с. Дубровино ул. Садовая 600 м. п. Обской ул. Ташаринская 232 м. | 1 раз в год |  |  |  | 980,3 | 980,3 |  |
|  |  | 100 м | Ямочный ремонт с. Белоярка ул. Центральная от остановки до гаража |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 60 м | Ямочный ремонт с. Дубровино ул. Ленина |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 980,3 | 980,3 |  |
| 2025 | Реализации мероприятий ГП «Развитие дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области | м. | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений за счет дорожного фонда в рамках муниципальной программы Дорожного строительства, реконструкции, содержания и обслуживания автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области | 1200 м. | Щебенение с. Белоярка ул. Береговая Щебенение с. Дубровино ул. Кооперативная |  | 1 раз в год |  |  | 2834,0 | 2834,0 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений |  |  |  |  |  |  | 800,0 | 800,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 3634,0 | 3634,0 |  |
| 2026 | Реализации мероприятий ГП «Развитие дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений за счет дорожного фонда в рамках муниципальной программы Дорожного строительства, реконструкции, содержания и обслуживания автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области | 300 м | Асфальтирование с. Белоярка ул. Пионерская (около бывшего АОЗТ | 1 раз в год |  |  |  | 3485,0 | 3485,0 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений |  |  |  |  |  |  | 800,0 | 800,00 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 4285,0 | 4285,0 |  |
| 2027 | Реализации мероприятий ГП «Развитие дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области | 200 м. | Асфальтирование с. Белоярка ул. Пионерская часть от магазина «Водолей» до ул. Строителей | - |  | - | 1436,0 | - | 1436,0 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений за счет дорожного фонда в рамках муниципальной программы Дорожного строительства, реконструкции, содержания и обслуживания автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области | 300 м | Щебенение д. Кузнецовка ул. Совхозная 150 м. С. Старый Порос ул. Верхняя 150 м. | 1 раз в год |  |  | 0 | 4795,0 | 4795,0 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений |  |  |  |  |  |  | 800,0 | 800,00 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1436,0 | 5595,0 | 7031,0 |  |

(1) характеристика содержания показателя;

(2) указывается периодичность сбора данных и вид временной характеристики

(3)Приводится формула и краткий алгоритм  расчета.  При описании формулы необходимо использовать  буквенные обозначения базовых показателей

(4) в графе 8 указывается 1) периодичность отчета:

4. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования программы

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями и сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

2. Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

3. Мероприятия по строительству и реконструкции  внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных федеральными, областными и районными программами.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице 3.

Таблица 3

| №№ | Наименование направлений | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | использование средств муниципальной Программы |  |  |  |  |
| 2 | В рамках реализации мероприятий ГП «Развитие дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области (Областной бюджет) | 0 | 0 | 0 | 1436,0 |
|  | В рамках реализации Муниципальной программы Дорожного строительства, реконструкции, содержания и обслуживания автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области (местный бюджет) | 980,3 | 2834,0 | 3485,0 | 4795,0 |
| 3 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и сельских поселений за счет дорожного фонда в рамках муниципальной программы Дорожного строительства, реконструкции, содержания и обслуживания автомобильных дорог и дорожных сооружений на территории Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области (местный бюджет) | 0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| ИТОГО |  | 980,3 | 3634,0 | 4285,0 | 7031,0 |

5.  Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации программы

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы – администрация Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.

Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия районного, областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными федеральными и областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении № 1 к настоящей Программе, по этапам и объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания автомобильных дорог. осуществляется заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Дубровинского сельсовета.

Исполнитель Программы – администрация  Дубровинского  сельсовета:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

«Транспортный эффект» заключается в прямых выгодах, получаемых в результате улучшения дорожных условий, для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

- снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства и капитального ремонта дорог;

- создание новых рабочих мест;

- снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах поселения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в поселении будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

протяженность участков внутрипоселенческих автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, –  составит 710 м.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание внутрипоселенческих автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта, капитального ремонта и строительства внутрипоселенческих автомобильных дорог на уровне  82%  от общей протяженности автомобильных дорог поселения.

Приложение 1

Перечень

автомобильных дорог общего пользования местного значения Дубровинского сельсовета Мошковского района

Новосибирской области

| Наименование дороги |  |  | Протяженность по данным Новосибирскстата на 01.01.2017 (км) | Тип покрытия |  |  |  |  |  | Информация по оформлению права собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С твердым усовершенствованным покрытием |  |  | С твердым покрытием переходного типа |  | С грунтовым покрытием | Общая протяженность м. |  |  | Наличие свидетельства о праве собственности на а/д (реквизиты свидетельства) кадастровый номер | Идентификационный номер дороги |  |  | Учетный номер (код) |
| Новосибирская область Мошковский район д. Кузнецовка ул.Садовая, |  |  | 1,077 |  |  |  | 1,077 |  |  | 1077 |  |  | 54-54/001/54/001/407/ 2015-673/1 54:18000000:2368 | 50-238-807-ОП МП 001 |  |  | 001 |
| Новосибирская область Мошковский район д. Кузнецовка ул. Совхозная |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  | 0,188 | 188 |  |  | 54-54/001-54/001/407/2015-670/1 54:18:030601:68 | 50-238-807-ОП МП 002 |  |  | 002 |
| Новосибирская область Мошковский район д. Кузнецовка ул. Конечная |  |  | 0,313 |  |  |  |  |  | 0,313 | 313 |  |  | 54-54/001-54/001/407/2015-677/1 54:18:030902:494 | 50-238-807-ОП МП 003 |  |  | 003 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Белоярка ул. Магистральная |  |  | 0,537 | 0,537 |  |  |  |  |  | 537 |  |  | 54-54/001/54/001/407/2015-675/1 54:18:000000:2355 | 50-238-807-ОП МП 004 |  |  | 004 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Белоярка ул. Барлакская |  |  | 0,561 |  |  |  | 0,561 |  |  | 561 |  |  | 54-54/001-54/001/804/2015-264/1 54:18:000000:2414 | 50-238-807-ОП МП 005 |  |  | 005 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Белоярка ул. Новая |  |  | 0,345 |  |  |  | 0,345 |  |  | 345 |  |  | 54-54/001-54/001/400/2015-521/1 54:18:000000:2354 | 50-238-807-ОП МП 006 |  |  | 006 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Белоярка ул. Первомайская |  |  | 0,641 | 0,392 |  |  | 0,249 |  |  | 641 |  |  | 54-54/001-54/001/401/2015-437/1 54:18:000000:2353 | 50-238-807-ОП МП 007 |  |  | 007 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Белоярка ул. Дачная |  |  | 0,732 |  |  |  |  |  | 0,732 | 732 |  |  | 54-54/001-54/001/401/2015-438/1 54:18:000000:2356 | 50-238-807-ОП МП 008 |  |  | 008 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Белоярка ул. Центральная |  |  | 0,596 | 0,410 |  |  | 0,186 |  |  | 596 |  |  | 54-54/001-54/001/804/2015-265/1 54:18:000000:2415 | 50-238-807-ОП МП 009 |  |  | 009 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Белоярка ул. Центральная |  |  | 0,234 | 0,234 |  |  |  |  |  | 234 |  |  | 54/001/2017-1 от 27.07.2017 54:18:030206:429 | 50-238-807-ОП МП 010 |  |  | 010 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Белоярка ул. Камфорная |  |  | 0,487 |  |  |  | 0,487 |  |  | 487 |  |  | 54-54/001-54/001804/2015-271/1 54:18:000000:2393 | 50-238-807-ОП МП 011 |  |  | 011 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Белоярка ул. Боровая |  |  | 1,342 |  |  |  |  |  | 1,342 | 1342 |  |  | 54-54/001-54/001/401/2015-436/1 54:18:000000:2340 | 50-238-807-ОП МП 012 |  |  | 012 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Белоярка ул.Стадионная | 0,221 |  |  |  |  |  | 0,221 |  |  | 221 | 54-54/001-54/001/804/2015-268/1 54:18:000000:2423 |  |  | 50-238-807-ОП МП 013 | 013 |  |  |
| Новосибирская область Мошковский район с. Белоярка ул. Сосновая | 0,301 |  |  |  | 0,301 |  |  |  |  | 301 | 54-54/001-54/001/400/2015-518/1 54:18:030204:242 |  |  | 50-238-807-ОП МП 014 | 014 |  |  |
| Новосибирская область Мошковский район с. Белоярка ул. Зеленая | 0,336 |  |  | 0,336 |  |  |  |  |  | 336 | 54-54/001-54/001/401/2015-435/1 54:18:030204:241 |  |  | 50-238-807-ОП МП 015 | 015 |  |  |
| Новосибирская область Мошковский район с. Белоярка ул. Мира |  |  | 0,266 | 0,266 |  |  |  |  |  | 266 |  |  | 54-54/001-54/001/400/2015-519/1 54:18:030204:243 | 50-238-807-ОП МП 016 |  |  | 016 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Белоярка ул. Школьная |  |  | 1,017 | 1,017 |  |  |  |  |  | 1017 |  |  | 54-54/001-54/001/401/2015-434/1 54:18:000000:2339 | 50-238-807-ОП МП 017 |  |  | 017 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Белоярка ул. Береговая |  |  | 0,675 |  |  |  |  |  | 0,675 | 675 |  |  | 54-54/001-54/001/400/2015-520/1 54:18:000000:2341 | 50-238-807-ОП МП 018 |  |  | 018 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Белоярка ул. Полеводская |  |  | 0,347 |  |  |  | 0,347 |  |  | 347 |  |  | 54-54/001-54/001/401/2015-432/1 54:18:000000:2344 | 50-238-807-ОП МП 019 |  |  | 019 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Белоярка ул.Луговая |  |  | 0,356 |  |  |  | 0,356 |  |  | 356 |  |  | 54-54/001-54/001/400/2015-516/1 54:18:000000:2346 | 50-238-807-ОП МП 020 |  |  | 020 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Белоярка ул. Строителей |  |  | 0,869 | 0,869 |  |  |  |  |  | 869 |  |  | 54-54/001-54/001/400/2015-517/1 54:18:000000:2343 | 50-238-807-ОП МП 021 |  |  | 021 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Белоярка ул. Пионерская |  |  | 1,192 | 1,192 |  |  |  |  |  | 1192 |  |  | 54-54/001-54/001/401/2015-431/1 54:18:000000:2342 | 50-238-807-ОП МП 022 |  |  | 022 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Белоярка пер. Пионерский |  |  | 0,194 | 0,194 |  |  |  |  |  | 194 |  |  | 54-54/001-54/001/401/2015-433/1 54:18:030206:420 | 50-238-807-ОП МП 023 |  |  | 023 |
| Новосибирская область Мошковский район п. Обской ул. Спортивная |  |  | 0,241 | 0,241 |  |  |  |  |  | 241 |  |  | 54-54/001-54/001/407/2015-676/1 54:18:030401:105 | 50-238-807-ОП МП 024 |  |  | 024 |
| Новосибирская область Мошковский район п. Обской ул. Рабочая |  |  | 1,499 | 1,200 |  |  | 0,248 |  | 0,051 | 1499 |  |  | 54-54/001-54/001/804/2015-267/1 54:18:000000:2441 | 50-238-807-ОП МП 025 |  |  | 025 |
| Новосибирская область Мошковский район п. Обской ул. Советская |  |  | 0,963 | 0,800 |  |  | 0,163 |  |  | 963 |  |  | 54-54/001-54/001/804/2015-270/1 54:18:000000:2438 | 50-238-807-ОП МП 026 |  |  | 026 |
| Новосибирская область Мошковский район п. Обской ул. Ленина |  |  | 0,442 |  |  |  |  |  | 0,442 | 442 |  |  | 54-54/001-54/001/804/2015-416/1 54:18:030405:272 | 50-238-807-ОП МП 027 |  |  | 027 |
| Новосибирская область Мошковский район п. Обской ул. Ташаринская |  |  | 0,232 |  |  |  |  |  | 0,232 | 232 |  |  | 54:18:030403:146-54/001/2017-1,02.06.2017 54:18:030403:146 | 50-238-807-ОП МП 028 |  |  | 028 |
| Новосибирская область Мошковский район п. Обской ул. Школьная |  |  | 0,557 | 0,440 |  |  | 0,117 |  |  | 557 |  |  | 54-54/001-54/001/804/2015-272/1 54:18:030405:270 | 50-238-807-ОП МП 029 |  |  | 029 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Старый Порос ул. Нижняя |  |  | 0,991 |  |  |  | 0,991 |  |  | 991 |  |  | 54-54/001-54/001/407/2015-671/1 54:18:030501:87 | 50-238-807-ОП МП 030 |  |  | 030 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Старый Порос ул.Хутор |  |  | 0,319 |  |  |  |  |  | 0,319 | 319 |  |  | 54-54/001-54/001/407/2015-674/1 54:18:000000:2367 | 50-238-807-ОП МП 031 |  |  | 031 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Старый Порос ул. Верхняя |  |  | 0,913 |  |  |  | 0,913 |  |  | 913 |  |  | 54-54/001-54/001/407/2015-678/1 54:18:000000:2362 | 50-238-807-ОП МП 032 |  |  | 032 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Дубровино ул. Советская |  |  | 1,145 | 0,460 |  |  | 0,685 |  |  | 1145 |  |  | 54-54/001-54/001/804/2015-266/1 54:18:000000:2433 | 50-238-807-ОП МП 033 |  |  | 033 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Дубровино ул. Зеленая |  |  | 1,056 |  |  |  | 1,056 |  |  | 1056 |  |  | 54-54/001-54/001/400/2015-513/1 54:18:000000:2358 | 50-238-807-ОП МП 034 |  |  | 034 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Дубровино ул. Харлампиева |  |  | 0,979 |  |  |  | 0,979 |  |  | 979 |  |  | 54-54/001-54/001/401/2015-430/1 54:18:030102:234 | 50-238-807-ОП МП 035 |  |  | 035 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Дубровино ул. Садовая |  |  | 1,440 | 0,539 |  |  | 0,661 |  | 0,240 | 1440 |  |  | 54-54/001-54/001/407/2015-680/1 54:18:000000:2364 | 50-238-807-ОП МП 036 |  |  | 036 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Дубровино ул. Красноармейская |  |  | 1,653 |  |  |  | 1,653 |  |  | 1653 |  |  | 54-54/001-54/001/804/2015-273/1 54:18:000000:2432 | 50-238-807-ОП МП 037 |  |  | 037 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Дубровино пер. Красноармейский |  |  | 0,341 |  |  |  | 0,341 |  |  | 341 |  |  | 54-54/001-54/001/804/2015/263/1 54:18:030106:184 | 50-238-807-ОП МП 038 |  |  | 038 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Дубровино пер. Больничный |  |  | 0,401 |  |  |  |  |  | 0,401 | 401 |  |  | 54-54/001-54/001/407/2015-672/1 54:18:000000:2363 | 50-238-807-ОП МП 039 |  |  | 039 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Дубровино ул. Ленина |  |  | 1,471 | 1,471 |  |  |  |  |  | 1471 |  |  | 54-54/001-54/001/401/2015-439/1 54:18:000000:2348 | 50-238-807-ОП МП 040 |  |  | 040 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Дубровино ул. Кооперативная |  |  | 1,548 | 0,630 |  |  | 0,918 |  |  | 1548 |  |  | 54-54/001-54/001/401/2015-429/1 54:18:000000:2359 | 50-238-807-ОП МП 041 |  |  | 041 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Дубровино ул. Пристанская |  |  | 0,916 |  |  |  | 0,675 |  | 0,241 | 916 |  |  | 54-54/001-54/001/407/2015-679/1 54:18:000000:2365 | 50-238-807-ОП МП 042 |  |  | 042 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Дубровино ул. Маслозаводская |  |  | 0,350 |  |  |  |  |  | 0,350 | 350 |  |  | 54-54/001-54/001/400/2015-514/1 54:18:000000:2360 | 50-238-807-ОП МП 043 |  |  | 043 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Дубровино ул. Лесная |  |  | 0,151 |  |  |  | 0,151 |  |  | 151 |  |  | 54-54/001-54/001/804/2015-544/1 54:18:030107:245 | 50-238-807-ОП МП 044 |  |  | 044 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Дубровино ул. Сибирская |  |  | 0,604 |  |  |  | 0,604 |  |  | 604 |  |  | 54-54/001-54/001/400/2015-512/1 54:18:030104:399 | 50-238-807-ОП МП 045 |  |  | 045 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Дубровино ул. Трудовая |  |  | 0,656 |  |  |  | 0,656 |  |  | 656 |  |  | 54-54/001-54/001/804/2015-262/1 54:18:000000:2422 | 50-238-807-ОП МП 046 |  |  | 046 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Дубровино ул. Школьная |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  | 1240 |  |  | 54-54/001/-54/001/804/2015-269/1 54:18:000000:2431 | 50-238-807-ОП МП 047 |  |  | 047 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Дубровино пер. Лесной |  |  | 0,208 |  |  |  | 0,208 |  |  | 208 |  |  | 54-54/001-54/001/401/2015-428/1 54:18:030106:183 | 50-238-807-ОП МП 048 |  |  | 048 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Успенка ул. Поросская |  |  | 1,992 |  |  |  |  |  | 1,992 | 1992 |  |  | 54-54/001-54/001/400/2015-522/1 54:18:000000:2357 | 50-238-807-ОП МП 049 |  |  | 049 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Успенка ул. Зеленая |  |  | 0,739 |  |  |  |  |  | 0,739 | 739 |  |  | 54-54/001-54/001/400/2015-515/1 54:18:000000:2352 | 50-238-807-ОП МП 050 |  |  | 050 |
| Новосибирская область Мошковский район п. Обской ул. Новая |  |  | 0,420 |  |  |  | 0,420 |  |  | 420 |  |  | 54:18:000000:2672-54/001/2019-1.23.01.2019 54:18:000000:2672 | 50-238-807-ОП МП 051 |  |  | 051 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Дубровино пер. Садовый |  |  | 0,096 |  |  |  |  |  | 0,096 | 96 |  |  | 54:18:030106:189-54/001/2019-1, 18.01.2019 54:18:030106:189 | 50-238-807-ОП МП 052 |  |  | 052 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Белоярка ул. Центральная к дому культуры |  |  | 0,172 | 0,172 |  |  |  |  |  | 172 |  |  | 54:18:000000:3644-54/129/2022-1 от 20.04.2022 54:18:000000:3644 | 50-238-807-ОП МП 053 |  |  | 053 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Белоярка ул. Радости |  |  | 0,350 |  |  |  |  |  | 0,350 | 350 |  |  | 54:18:000000:3888-54/163/2024-1 | 50-238-807-ОП МП 054 |  |  | 054 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Белоярка ул. Набережная |  |  | 0,375 |  |  |  |  |  | 0,375 | 375 |  |  | 54:18:000000:3887-54/169/2024-1 | 50-238-807-ОП МП 055 |  |  | 055 |
| Новосибирская область Мошковский район с. Белоярка ул. Молодёжная |  |  | 0,355 |  |  |  |  |  | 0,355 | 355 |  |  | 54:18:000000:3886-54/163/2024-1 | 50-238-807-ОП МП 056 |  |  | 056 |
| ИТОГО |  |  | 37642 | 11,4 |  |  | 16,588 |  | 9,654 | 37642 |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Перечень объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области

| 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Щебенение с. Дубровино ул. Садовая | 600 м. | 706,2 |
|  | Щебенение п. Обской ул. Ташаринская | 232 м | 273,1 |
|  | Ямочный ремонт с. Белоярка ул. Центральная от остановки до гаража | 100 м | 0 |
|  | Ямочный ремонт с. Дубровино ул. Ленина | 60 м | 0 |
|  | ИТОГО |  | 980,3 |
| 2025 |  |  |  |
|  | Щебенение с. Белоярка ул. Береговая | 700 м. | 1654,0 |
|  | Щебенение с. Дубровино ул. Кооперативная | 500 м. | 1180,0 |
|  | ИТОГО |  | 2834,0 |
| 2026 |  |  |  |
|  | Асфальтирование с. Белоярка ул. Пионерская (около бывшего АОЗТ «Белоярское») | 300 м. | 3485,0 |
|  | ИТОГО |  | 3485,0 |
| 2027 | Асфальтирование с. Белоярка ул. Пионерская часть от магазина «Водолей» до ул. Строителей | 200 м. | 1436,0 |
|  | Щебенение д. Кузнецовка ул. Совхозная | 150 м. | 1395,0 |
|  | Щебенение с. Старый Порос ул. Верхняя | 150 м. | 1395,0 |
|  | Щебенение п. Обской ул. Ташаринская | 230 м. | 2005,0 |
|  | ИТОГО |  | 6231,0 |